| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ελένη Ακρίβου | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραΐσκου Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στις 26-03-2019 στον κ. Μιχαήλ Λιονή μετά το αποτέλεσμα που προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση η οποία διενεργήθηκε στις 20/12/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων.

- Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τον φάκελο μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με  προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται σε 22.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων με ποσό 22.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7413.0024 προϋπολογισμού 2018.

- Με την αριθμ. 534/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης  με τις διαδικασίες του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων (απευθείας ανάθεση)  και η κλήρωση διενεργήθηκε στις 20/12/2018.

- Την 26/03/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Λιονή Μιχαήλ για ποσό 22.000,00€ με Φ.Π.Α.

2.  ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας της μελέτης προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τις εγκρίσεις των περιβαλλοντικών μελετών.

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 26-01-2020 για την μελέτη «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιϊας και κοινοχρηστων χώρων», αναδόχου μελετητή «Μιχαήλ Λιονή».

Λαμία,       –      – 2019

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραΐσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία ...........................

Ο Πρόεδρος